PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ

PROJECT

1. Tên đề tài: Hệ thống quản lý phòng gym thông minh FitPass (Web Admin + Mobile App)

2. Giảng viên hướng dẫn: ............................................................

3. Học viên thực hiện đề tài:

MSHV: ............................      Lớp: ............................

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Chuyên ngành: Phát triển ứng dụng Web và Mobile

| Buổi | Ngày | Nội dung | Nhận xét của GVHD (Ký tên) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27/11/2025 | Khởi động đề tài, xác định phạm vi, mục tiêu, kế hoạch tổng thể; thu thập và phân tích yêu cầu cho Student, Teacher, Admin. |  |
| 2 | 11/12/2025 | Phân tích nghiệp vụ chi tiết; xây dựng Use Case Diagram, mô tả luồng chính/ngoại lệ; chuẩn hóa danh sách chức năng ưu tiên. |  |
| 3 | 25/12/2025 | Thiết kế kiến trúc hệ thống: Backend, Admin Dashboard, Mobile App; thiết kế sơ bộ cơ sở dữ liệu và quy ước API. |  |
| 4 | 08/01/2026 | Thiết kế kỹ thuật chi tiết: ERD, Class Diagram, Sequence Diagram cho đăng nhập, đăng ký lớp, quản lý session, điểm danh QR. |  |
| 5 | 22/01/2026 | Khởi tạo và triển khai Backend (Node.js/Express + Prisma + PostgreSQL); xây dựng Auth JWT, middleware bảo mật, phân quyền RBAC. |  |
| 6 | 12/02/2026 | Hoàn thiện API nghiệp vụ chính: user, class, enrollment, session, attendance; kiểm thử API và xử lý lỗi logic nghiệp vụ. |  |
| 7 | 26/02/2026 | Phát triển Admin Dashboard (Next.js + TypeScript): quản lý người dùng, lớp học, lịch tập, dashboard tổng quan; tích hợp API. |  |
| 8 | 12/03/2026 | Mở rộng Admin: báo cáo doanh thu, theo dõi attendance, kiểm soát quyền truy cập; tối ưu UX cho quy trình quản trị. |  |
| 9 | 26/03/2026 | Phát triển Mobile App (Expo React Native): đăng nhập, xem lớp, đăng ký lớp, đặt lịch, theo dõi lịch sử tập luyện. |  |
| 10 | 16/04/2026 | Tích hợp điểm danh QR và WebSocket real-time; đồng bộ dữ liệu giữa mobile và backend; tối ưu trải nghiệm người dùng. |  |
| 11 | 07/05/2026 | Hoàn thiện nghiệp vụ nâng cao: payroll giáo viên, thống kê tổng hợp; kiểm thử tích hợp end-to-end và sửa lỗi toàn hệ thống. |  |
| 12 | 27/05/2026 | UAT, tối ưu hiệu năng, rà soát bảo mật cơ bản; hoàn thiện tài liệu báo cáo, chuẩn bị demo và nghiệm thu đề tài. |  |

TP. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)